KARTA PROJEKTU

Ujęcie zwinne (Agile / Scrum) — szablon do definiowania funkcjonalności projektu

Jak używać: wypełnij każdą sekcję dla konkretnego projektu. Szare kursywy to podpowiedzi do uzupełnienia, ramki z lewej belką to przykłady na bazie Energomatu. Karta jest „żywa” — aktualizuj ją co kwartał (zgodnie z rytmem Scaling Up i Scrum).

# 1. Metryka projektu

| Pole | Wartość | Pole | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | [nazwa] | Wersja karty | v1.0 |
| Product Owner (1 osoba) | [imię i nazwisko] | Data | [data] |
| Scrum Master | [imię i nazwisko] | Status | Inicjacja / W toku |
| Sponsor / decydent | [np. Maciek – CEO] | Data przeglądu | [co kwartał] |

Zasada (spójna z AOF): za projekt odpowiada jedna osoba — Product Owner. Jeśli odpowiada więcej niż jedna, nie odpowiada nikt.

# 2. Wizja produktu (Product Vision)

Szablon „elevator pitch”: Dla [klient docelowy], który [potrzeba / problem], [nazwa produktu] jest [kategoria], który [kluczowa korzyść]. W odróżnieniu od [alternatywa / konkurencja], nasz produkt [najważniejszy wyróżnik].

Przykład (Energomat): Dla klienta, który nie chce analizować rynku energii, Energomat jest platformą, która daje prostą rekomendację najlepszej oferty i poczucie bezpieczeństwa. W odróżnieniu od zwykłej porównywarki cen, prowadzi użytkownika „za rączkę” i upraszcza decyzję do minimum.

# 3. Uzasadnienie biznesowe i problem

[Dlaczego realizujemy projekt? Jaki problem rozwiązuje, jaką wartość wnosi, dlaczego teraz?]

Przykład (Energomat): Rynek energii jest skomplikowany; klient potrzebuje prostej rekomendacji. Platforma ma generować leady i napędzać sprzedaż energii (główne źródło przychodu firmy).

# 4. Cele i mierniki sukcesu

Cele zapisz jako SMART; każdy cel powinien mieć KPI powiązany z wynikiem (nie z aktywnością).

| Cel (SMART) | KPI / miernik | Wartość docelowa |
| --- | --- | --- |
| [cel 1] | [np. liczba leadów spełniających kryteria] | [np. X/mies.] |
| [cel 2] | [np. konwersja lead → umowa] | [np. Y%] |
| [cel 3] | [np. % procesów obsłużonych w CRM] | [np. 80%] |

Definicja sukcesu projektu: [Po czym jednoznacznie poznamy, że projekt się udał?]

# 5. Zakres projektu

W zakresie (In scope): [co wchodzi]

Poza zakresem (Out of scope): [czego świadomie nie robimy — lista STOP]

Przykład (Energomat): Poza zakresem na ten kwartał: rozwój voicebota, nowe rynki/segmenty, wdrażanie kolejnych narzędzi bez uporządkowania procesów.

# 6. Interesariusze i role (Scrum)

| Rola | Kto | Odpowiedzialność |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | [1 osoba] | Wizja, priorytety backlogu, decyzje o zakresie, ROI |
| Scrum Master | [1 osoba] | Rytm, usuwanie blokad, pilnowanie zasad Scrum |
| Zespół deweloperski | [3–9 osób] | Dowożenie przyrostu w sprincie, jakość, DoD |
| Sponsor / decydent | [np. CEO] | Budżet, decyzje strategiczne, akceptacje powyżej limitu |
| Kluczowi interesariusze | [sprzedaż, marketing, BO…] | Wkład, odbiór, feedback |

# 7. Użytkownicy / persony

[Kto jest użytkownikiem? Cele, frustracje, kontekst. Min. 1–2 persony.]

Przykład (Energomat): Persona „zabiegany klient” — nie zna się na rynku energii, chce w 30 sekund dostać rekomendację i mieć pewność, że nie przepłaca.

# 8. Zakres funkcjonalny — epiki i priorytety (MoSCoW)

Tu definiujemy FUNKCJONALNOŚCI projektu. Pogrupuj je w epiki i nadaj priorytet metodą MoSCoW: Must (konieczne do MVP), Should (ważne), Could (jeśli starczy czasu), Won’t (nie teraz).

| Epik / funkcjonalność | Priorytet (MoSCoW) | Uwagi / zależności |
| --- | --- | --- |
| [np. silnik rekomendacji oferty] | Must | [zależność: dane ofert] |
| [np. uproszczony wybór oferty + tooltipy] | Must |  |
| [np. generowanie i obsługa leadów] | Must | [zależność: CRM] |
| [np. wersja angielska] | Should | [85% inwestorów to firmy zagraniczne] |
| [np. marketplace / alerty] | Could |  |
| [np. nowy voicebot] | Won’t | [lista STOP w tym kwartale] |

# 9. Historyjki użytkownika (User Stories) i kryteria akceptacji

Format: Jako [rola] chcę [cel], aby [korzyść].

| Historyjka (User Story) | Kryteria akceptacji |
| --- | --- |
| Jako klient chcę dostać jedną rekomendację oferty, aby nie analizować całego rynku. | Po podaniu danych widzę 1 rekomendację z uzasadnieniem w < 30 s. |
| Jako [rola] chcę [cel], aby [korzyść]. | [warunki, które muszą być spełnione] |
| Jako [rola] chcę [cel], aby [korzyść]. | [warunki…] |

# 10. Definition of Ready i Definition of Done

Definition of Ready (gotowe do sprintu): historyjka opisana, ma kryteria akceptacji, oszacowana, bez blokujących zależności, zrozumiana przez zespół.

Definition of Done (ukończone): [np.] kod zrecenzowany, przetestowany, spełnia kryteria akceptacji, zintegrowany, udokumentowany, zaakceptowany przez PO.

# 11. Wymagania niefunkcjonalne (NFR)

- Wydajność / skalowalność — [np. działa przy 10× obecnej liczby klientów]

- Bezpieczeństwo i zgodność — [RODO, ochrona danych]

- UX / prostota — minimalna liczba decyzji użytkownika

- Język / dostępność — [np. wersja PL i EN]

- Integracje — [np. CRM Odoo, systemy rozliczeń]

# 12. Roadmapa / plan wydań (release plan)

| Etap / kamień milowy | Zakres | Termin |
| --- | --- | --- |
| MVP 1 | [najmniejszy działający produkt] | [Q…] |
| MVP 2.0 | [kolejne funkcje] | [Q…] |
| Wydanie X | […] | […] |

Uwaga (Agile): planujemy kierunkowo, nie sztywno na 2–3 lata. Luźna wizja przyszłości jest OK (np. pod pitch deck), ale ścisłe, długie założenia to już waterfall.

# 13. Rytm Scrum (ceremonie)

| Wydarzenie | Kadencja | Cel |
| --- | --- | --- |
| Sprint | [1–2 tyg.] | Dostarczenie przyrostu wartości |
| Sprint Planning | początek sprintu | Wybór i zaplanowanie historyjek |
| Daily | codziennie 15 min | Synchronizacja, blokady |
| Backlog refinement | raz/sprint | Doprecyzowanie i estymacja backlogu |
| Sprint Review | koniec sprintu | Prezentacja przyrostu, feedback |
| Retrospektywa | koniec sprintu | Co działało / co poprawić |

# 14. Metryki zwinne (jak mierzymy postęp)

- Velocity — ile historyjek/punktów zespół dowozi w sprincie

- Burndown / burnup — postęp w sprincie i w wydaniu

- Lead time / cycle time — czas od pomysłu do wdrożenia

- % historyjek spełniających DoD; liczba defektów

# 15. Założenia, ograniczenia, zależności

Założenia: [co przyjmujemy za prawdę]

Ograniczenia: [budżet, czas, zasoby — np. obecna sytuacja finansowa]

Zależności: [np. wdrożenie CRM, dane od PGE, zespół deweloperski]

# 16. Ryzyka i mitygacja

| Ryzyko | Poziom | Mitygacja / właściciel |
| --- | --- | --- |
| [np. ciągła zmiana założeń — przemodelowywanie] | Wysoki | Stałe założenia + jeden właściciel z mandatem |
| [np. zależność od jednej osoby] | Średni | Zastępca + dokumentacja procesu |
| [ryzyko 3] | […] | […] |

# 17. Zespół i budżet

| Osoba | Rola w projekcie | Zaangażowanie |
| --- | --- | --- |
| [imię] | [np. Product Owner] | [% etatu] |
| [imię] | [deweloper] | [% etatu] |
| [imię] | [marketing] | [% etatu] |

Budżet: [kwota / źródło / limit decyzyjny PO]

# 18. Akceptacja

| Rola | Akceptacja (osoba / data) |
| --- | --- |
| Product Owner | […] |
| Sponsor / CEO | […] |

Karta projektu jest dokumentem żywym — przeglądamy i aktualizujemy ją w rytmie kwartalnym oraz po każdej istotnej zmianie zakresu.